| № п/п | Содержание этапов работы | Сроки исполнения | Научно-техническая продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктурный этап: Развертывание стека технологий в Docker. Настройка сетевого взаимодействия между Airflow, PostgreSQL (OLTP/DWH), ClickHouse, MinIO (S3) и DataLens. | 22 фев – 01 марта | Файл docker-compose.yaml, настроенные Connection в Airflow, доступ к UI всех сервисов. |
| 2 | Проектирование и наполнение: Создание схем таблиц в OLTP. Написание и запуск скриптов генерации синтетических данных (транзакции, пользователи). Разработка парсера курсов валют API ЦБ РФ. | 02 марта – 08 марта | SQL-скрипты DDL, Python-скрипты генерации данных, база OLTP с историческими данными. |
| 3 | Разработка Extraction слоя (S3): Создание Airflow DAG для выгрузки данных из OLTP и API ЦБ в MinIO. Реализация сохранения в формате Parquet с разбивкой по датам (Snapshot и Incremental). | 09 марта – 15 марта | Airflow DAG (Extract), набор файлов .parquet в бакетах MinIO, лог успешных выгрузок. |
| 4 | Разработка DWH (Staging & Core): Создание схем в DWH PostgreSQL. Разработка пайплайна загрузки из S3 в Staging и процедур трансформации в Core (DDS) слой (обработка дублей, типизация). | 16 марта – 22 марта | Схемы stg и core, SQL-процедуры трансформации, Airflow DAG (Load/Transform). |
| 5 | Аналитический слой и ClickHouse: Настройка миграции данных из PostgreSQL DWH в ClickHouse для ускорения аналитики. Создание витрин данных (Data Marts) для расчета KPI (кэшбэк, обороты). | 23 марта – 27 марта | Витрины данных в схеме marts (или ClickHouse), оптимизированные запросы для аналитики. |
| 6 | Визуализация и финализация: Подключение DataLens к ClickHouse/DWH. Построение дашбордов по транзакционной активности и курсам валют. Оформление пояснительной записки и описание архитектуры. | 28 марта – 31 марта | Дашборды в DataLens, готовый текст диплома с описанием ETL/ELT процессов. |